本科论文中期检查

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 论文题目 | 指导教师签字 |
| 于丽蔷 | 测试事务管理平台的设计与实现 |  |
| **任务书计划：**  2020 年 12 月 01 日～2020 年 12 月 31 日 撰写开题报告  2021 年 01 月 01 日～2021 年 01 月 10 日 需求分析  2021 年 01 月 11 日～2021 年 01 月 20 日 概要设计  2021 年 01 月 21 日～2021 年 04 月 10 日 详细设计与基本框架搭建  2021 年 04 月 11 日～2021 年 04 月 25 日 核心业务的技术分析与实现  2021 年 04 月 26 日～2021 年 04 月 30 日 软件测试  2021 年 05 月 01 日～2021 年 05 月 25 日 完成毕业设计（论文）撰写与修改  2021 年 05 月 26 日～2021 年 06 月 准备进行毕业答辩  **已完成的计划：**  1、平台基础功能已经实现，核心功能可实现已有测试用例推荐，根据边界值分析一键生成相关用例暂未合入代码。  2、平台管基本架构和UI设计已经完成。  3、论文写作已经基本完成，正在进行细节的修改与补充完善。  **下一阶段任务：**  1、根据已有的用户使用情况对部分BUG进行修复。  2、继续完善一键生成相关测试用例功能，合并基本架构代码。  **解决不了的困难：**  目前没有遇到无法解决的困难。  **指导教师的态度：**  教师态度十分认真负责，及时对论文进度进行指导。  检查日期  2021年5月26日 | | |